PRILOG ZAHTJEVU ZA POČETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE USLUGE STRUČNOG NADZORA

Naziv predmeta nabave: USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM

RADOVA UREĐENJA I OPREMANJA ŠKOLSKE KUHINJE

OSNOVNE ŠKOLE „RUDEŠ“

Grad Zagreb planira

Obavljanje poslova stručnog nadzora nad izvođenjem radova provode inženjeri arhitektonske, građevinske, strojarske i elektrotehničke struke sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15, 118/18 I 110/19), sukladno Zakonu o gradnji (NN 155/25) i Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika, te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 131/2021).

USLUGA STRUČNOG NADZORA

- Sudjelovanje u pripremnim aktivnostima zajedno s investitorom, projektantom izvođačem, posebno u izradi prijedloga organizacije gradilišta i usklađenja terminskog plana.

- Uvođenje izvođača u posao.

- Sudjelovanje u radu koordinacija i sastanaka svih sudionika u građenju, te sastavljanje promemorije o zaključcima koordinacija i sastanaka, kao i pravovremeno pisano izvješćivanje naručitelja o dinamici i kvaliteti radova. Redovite koordinacije će se održavati najmanje jednom tjedno, a prema potrebi, odnosno zahtjevu naručitelja i češće.

- Izrada i dostava pisanog mjesečnog izvješća o stanju i dinamici izvođenja radova u odnosu na usvojeni terminski i financijski plan, o broju angažiranih radnika i mehanizaciji na gradilištu, kvaliteti i stanju izvršenih radova, te drugim relevantnim podacima. Uključivo s fotodokumentacijom.

- Svakodnevno nadziranje gradnje s ciljem obavljanja radova u skladu s projektnom i ostalom dokumentacijom, tehničkim propisima, općim uvjetima građenja te uzancama struke. Prisutnost na gradilištu tijekom radnog vremena gradilišta uključivo vikendom.

- Svakodnevna kontrola unošenja podataka u građevinski dnevnik, ovjera građevinskog dnevnika i građevinske knjige.

- Praćenje i kontrola trošenja sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola: izmjera, građevne knjige, situacija, proračuna razlike u cijeni, obračuna eventualnih nepredviđenih radova, realizacije planirane dinamike financiranja, utroška sredstava u odnosu na postavke iz investicijskog programa, režijskih sati radnika i mehanizacije; poduzimanje odgovarajućih mjera ako se ocijeni da će doći do prekoračenja investicijskog iznosa).

- Svakodnevno s izvođačem radova raspravlja probleme vezane za gradilište i o svim značajnim problemima odmah upoznaje predstavnika investitora.

- Održavanje ugovorenih rokova (utvrđivanje početka rokova, praćenje odvijanja radova prema terminskom planu, te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, kontrola da li gradilište raspolaže s radnicima odgovarajuće kvalifikacijske strukture i odgovarajućom mehanizacijom prema operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola među rokova i sl.).

- Nadzor kvalitete radova (vizualni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvođač dokazuje kvalitetu radova, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka i dr.).

- Kontrola kvalitete ugrađenih materijala, proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima iz projekta, nadzor kvalitete dokazane propisanim ispitivanjima i dokumentima, o čemu se vodi odgovarajuća evidencija i izvješća za Naručitelja.

- Sudjelovanje u rješavanju eventualnih izmjena u projektu.

- Pregled i ovjera izvršenih radova putem dostavljene privremene situacije.

- Pregled i ovjera obračunske i okončane situacije, izrada prijedloga okončanog obračuna i sudjelovanje u radu Komisije za okončani obračun, razni izvještaji i analize, sređivanje dokumentacije na gradilištu za tehnički pregled, koordiniranje rada pojedinih sudionika u izgradnji (tvrtke s javnim ovlastima, komunalna i slična poduzeća), sudjelovanje u postupku tehničkog pregleda, primopredaje i okončanog obračuna, završno izvješće o izvedenim radovima.

- Ostali poslovi stručnog nadzora sukladno Zakonu o gradnji (NN 155/25) i Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika, te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 131/2021), kao i ostalim relevantnim propisima.